# RELATORIO DE ATENDIMENTO TECNICO - BRASSOL

## Cliente: Brassol

## Periodo: 02/10/2025 a 03/10/2025

## Total de Horas: 10 horas

## DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

### Dia 02/10/2025

#### Periodo Matutino (07:30 - 09:30) - 2 horas

Atividade: Levantamento tecnico e analise da demanda - Analise dos requisitos do cliente para personalizacao - Identificacao da necessidade de botao de acao para alteracao de CFOP - Levantamento de dependencias e bibliotecas necessarias - Analise da estrutura do banco de dados (trigger TRG_UPT_TGFITE) - Definicao da arquitetura da solucao

#### Periodo Vespertino (09:30 - 11:30) - 2 horas

Atividade: Desenvolvimento - Criacao da classe AlteraCFOP implementando AcaoRotinaJava - Implementacao do controle automatico de trigger - Desenvolvimento da logica de alteracao de CFOP - Configuracao do projeto Maven com dependencias minimas - Implementacao de validacoes e tratamento de erros

#### Periodo Final (13:30 - 17:30) - 4 horas

Atividade: Teste e homologacao - Testes de compilacao e geracao de JAR - Validacao da funcionalidade de alteracao de CFOP - Testes de controle de trigger (desativacao/reativacao) - Verificacao de compatibilidade com parametros Integer/String - Testes de performance e carga - Validacao de cenarios de erro - Homologacao da solucao com o cliente

#### Periodo Final (17:30 - 18:30) - 1 hora

Atividade: Implantacao em producao - Criacao do Modulo Java - Criar acao no Dicionario de dados da TGFITE - Criar parametro para o usuario informar para qual CFOP ele deseja alterar - Descritivo intuitivo para botao de acao

### Dia 03/10/2025

#### Periodo Matutino (08:00 - 09:00) - 1 hora

Atividade: Repasse e documentacao - Repasse tecnico com Emerson da Brassol - Demonstracao da funcionalidade implementada - Documentacao tecnica da solucao - Entrega da documentacao e JAR gerado - Orientacao sobre configuracao no Sankhya

## RESULTADOS ALCANÇADOS

### Funcionalidades Implementadas:

- Botão de ação para alteração de CFOP

- Controle automático de trigger TRG_UPT_TGFITE

- Validação de parâmetros (Integer/String)

- Tratamento de erros robusto

- Interface simples e intuitiva

- Módulo Java configurado no Sankhya

- Parâmetro configurável para CFOP de destino

### Entregáveis:

- Código fonte Java (classe AlteraCFOP)

- JAR compilado (altera-cfop-1.0.0.jar)

- Documentação técnica

- Configuração Maven simplificada

- Projeto versionado no Git

### Tecnologias Utilizadas:

- Java 8

- SankhyaW Extensions

- Maven

- Git/GitHub

## MÉTRICAS DO PROJETO

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Linhas de Codigo | 52 linhas |
| Metodos | 3 metodos |
| Dependencias | 1 biblioteca |
| Tempo de Desenvolvimento | 2 horas |
| Tempo de Testes | 4 horas |
| Tempo de Implantacao | 1 hora |
| Tempo de Documentacao | 3 horas |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Arquitetura:

- Classe unica e autossuficiente

- Controle automatico de trigger

- Tratamento robusto de excecoes

- Validacoes de entrada

### Performance:

- Execucao rapida e eficiente

- Controle de transacao automatico

- Logs detalhados para auditoria

### Manutenibilidade:

- Codigo limpo e bem estruturado

- Documentacao completa

- Versionamento adequado

## STATUS FINAL

PROJETO CONCLUIDO COM SUCESSO

- Funcionalidade implementada

- Testes realizados

- Documentacao entregue

- Cliente satisfeito

- Codigo versionado

Relatorio elaborado em: 03/10/2025 Desenvolvedor: Assistente de IA Cliente: Brassol Contato: Emerson da Brassol