PROPOSTA DE ESCOPO

Sistema de Gestão de
Projetos Culturais Incentivados

Documento comercial — visão de negócio, escopo, fases e entregáveis

| Cliente | Baluarte Agência de Projetos Culturais Ltda |
| --- | --- |
| CNPJ | 07.560.676/0001-89 |
| Responsável pela implantação | Neuon Soluções |
| Plataforma-base | Sankhya (ERP) + módulos de personalização |
| Prazo total estimado | 14 meses, em 6 ondas de entrega |
| Versão do documento | 1.0 — agosto/2026 |

Documento elaborado a partir da análise integral da operação atual do cliente: 5 planilhas de gestão (32 abas), 3 relatórios fiscais e 748 arquivos eletrônicos (eSocial e notas fiscais de serviço).

1. Sumário executivo

A Baluarte capta recursos de empresas por meio de leis de incentivo à cultura, executa o orçamento aprovado de cada projeto e presta contas ao poder público. Atua simultaneamente como proponente dos próprios projetos, como gestora de projetos de terceiros e como fornecedora de serviços aos projetos que administra.

Hoje, toda essa operação vive em planilhas Excel — uma pasta de trabalho por combinação de projeto e lei de incentivo. O modelo funciona por esforço da equipe, mas já atingiu seu limite: o mesmo gasto é digitado em até cinco lugares diferentes, os limites legais de cada lei são conferidos manualmente e só aparecem depois do estouro, e a prestação de contas é montada arquivo por arquivo.

A proposta é substituir esse conjunto de planilhas por um sistema único, implantado sobre o Sankhya, no qual o gasto é lançado uma vez e se propaga automaticamente para todas as visões de controle e de prestação de contas, com os limites legais validados de forma preventiva no momento do lançamento.

Os cinco ganhos centrais

| Ganho | O que muda na prática |
| --- | --- |
| Lançamento único | O gasto é registrado uma vez e alimenta orçamento, plano de ação, cronograma, extrato e prestação de contas. |
| Limites legais preventivos | O sistema alerta ou bloqueia antes do estouro de teto, em vez de o problema virar devolução de recurso ao órgão. |
| Rateio entre leis controlado | Projetos habilitados em várias leis passam a ter o rateio validado contra o saldo aprovado de cada lei. |
| Conciliação bancária automática | O extrato é conciliado por retorno bancário, eliminando divergências entre séries paralelas de controle. |
| Prestação de contas gerada | O dossiê é produzido pelo sistema, no layout de cada órgão, em vez de montado manualmente. |

Números do desafio atual

| Indicador | Situação hoje |
| --- | --- |
| Projetos e habilitações ativas | 5 habilitações, 4 leis de incentivo, 3 proponentes terceiros |
| Fornecedores em controle | ~120, cadastrados em aba de planilha |
| Pessoas na folha | ~38 colaboradores, sem alocação sistêmica aos projetos |
| Divergência de conciliação identificada | R$ 1.039.741,65 (controle interno) × R$ 1.023.352,21 (contabilidade) |
| Retrabalho de digitação | O mesmo gasto reescrito em até 5 planilhas/abas distintas |

2. O problema que o projeto resolve

A análise dos arquivos da operação evidenciou pontos de risco que já produzem efeito financeiro e regulatório:

| Situação identificada | Risco para o negócio |
| --- | --- |
| Retrabalho de digitação em múltiplas planilhas | Inconsistência entre visões e horas de equipe consumidas em conferência |
| Rateio entre leis feito manualmente, sem validação | Risco de comprometer verba de uma lei acima do aprovado |
| Tetos legais (5%, 10%, 20%, 30%) em células soltas | Estouro identificado tarde, gerando devolução de recurso ao órgão |
| Conciliação de rendimentos com séries divergentes | Insegurança sobre o saldo real disponível do projeto |
| Fórmulas quebradas em abas ativas de cálculo | Números incorretos circulando em decisões e relatórios |
| Decisões críticas registradas em campo de observação livre | Conhecimento retido em pessoas, não no processo |
| Operações fora do padrão (lei operada em planilha avulsa) | Perda de controle e de rastreabilidade |

Todos esses pontos têm a mesma raiz: a planilha registra o resultado, mas não impõe a regra. O sistema proposto inverte essa lógica — a regra da lei de incentivo passa a ser parâmetro do sistema e é aplicada no momento do lançamento.

3. Princípios que orientam a solução

Estes princípios foram declarados pela direção do cliente e condicionam todo o desenho da solução.

| Princípio | Significado |
| --- | --- |
| Institucional apartado dos projetos | O projeto não é centro de custo da agência: é uma entidade financeira autônoma, com conta bancária, orçamento e prestação de contas próprios. Nenhum relatório mistura os dois caixas. |
| O orçamento de execução é a fonte da verdade | Existe um único orçamento real por projeto/ano, na linguagem da equipe. Os orçamentos das leis são projeções dele. |
| Multi-lei é a regra, não a exceção | Um projeto pode estar habilitado em várias leis ao mesmo tempo, cada uma com rubricas, tetos, calendário e prestação próprios. |
| Versionamento do orçamento | Aprovação inicial e readequações convivem lado a lado, nunca sobrescritas, com justificativa registrada por item alterado. |
| Compliance preventivo | Todo lançamento passa pela validação de regras antes de ser efetivado: permitido, alerta ou bloqueado, sempre com a regra citada. |
| Rastreabilidade por identificador | Rubricas, fornecedores, documentos e lançamentos se ligam por chave, não por texto digitado. |
| Multi-proponente | O sistema atende também projetos cujo proponente é um terceiro administrado pela agência. |

4. Escopo da solução

4.1 Blocos incluídos no escopo

| # | Bloco | O que contempla |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gestão de projetos culturais | Cadastro de projetos, edições anuais, habilitações em leis, vigências e metas |
| 2 | Orçamento multi-versão e multi-lei | Orçamento aprovado, readequações, orçamento de execução e rateio entre leis |
| 3 | Captação e patrocínio | Prospecção, termos de compromisso, direcionamento, repasse e contrapartidas |
| 4 | Contas a pagar do projeto | Plano de ação, parcelas, fluxo de aprovação e pagamento |
| 5 | Tesouraria de projeto | Contas vinculadas, conciliação bancária, tarifas e devoluções |
| 6 | Aplicações e rendimentos | Controle por conta e veículo, autorização de uso e devolução |
| 7 | Compliance e tetos | Motor de regras por lei, remanejamento entre rubricas e alertas |
| 8 | Documentos fiscais | Recebimento, validação, guarda, substituição e impostos vinculados |
| 9 | Prestação de contas | Numeração, montagem do dossiê e exportação no layout de cada órgão |
| 10 | Pessoas | Alocação de folha e autônomos às rubricas dos projetos, com consumo do eSocial |
| 11 | Institucional | Faturamento, contratos de gestão, contas a receber e a pagar da própria empresa |
| 12 | Painéis e indicadores | Saúde do projeto, consumo de tetos, fluxo de caixa, captação e produtividade |
| 13 | Workflow, alçadas e segurança | Segregação de funções, perfis de acesso e trilha de auditoria |

4.2 Fora do escopo desta fase

Delimitação explícita para evitar ambiguidade comercial:

Cálculo da folha de pagamento. O sistema consome o resultado da folha e do eSocial produzidos pelo RH/contabilidade atual.

Escrituração contábil e fiscal completa (SPED, ECD, ECF) — permanece na contabilidade terceirizada.

Emissão da NFS-e junto à prefeitura. O sistema prepara os dados e registra a nota emitida.

Portal público de inscrição de alunos e participantes.

Gestão de conteúdo e acervo cultural.

5. Módulos da solução

A solução é organizada em 16 módulos. Dois deles — compliance e workflow — são transversais e atuam sobre todos os demais.

| Módulo | Entrega de negócio |
| --- | --- |
| M01 · Fundação | Cada lei de incentivo é parametrizada por cadastro: uma lei nova entra sem desenvolvimento. |
| M02 · Projetos e habilitações | O projeto passa a ser tratado como programa plurianual, e cada habilitação em lei como entidade financeira autônoma. |
| M03 · Orçamento | Orçamento aprovado versionado, orçamento de execução e rateio entre leis em uma estrutura única e conectada. |
| M04 · Captação e patrocínio | Controle do funil e do ciclo compromisso → direcionamento → repasse. |
| M05 · Fornecedores e contratos | Base única de fornecedores, hoje mantida em aba de planilha, com contratos vinculados. |
| M06 · Plano de ação | Tela de trabalho diário da equipe: parcelas a pagar do projeto, com status e aprovação. |
| M07 · Tesouraria e conciliação | Extrato conciliado linha a linha por retorno bancário. |
| M08 · Aplicações e rendimentos | Controle das aplicações do projeto e resolução da divergência de conciliação existente. |
| M09 · Motor de compliance e tetos | Os limites legais passam de conferência manual a validação preventiva com bloqueio ou alçada. |
| M10 · Documentos fiscais | Estrutura o que hoje depende de observação livre e conferência humana. |
| M11 · Prestação de contas | O dossiê é gerado pelo sistema, não montado manualmente. |
| M12 · Metas físicas | As metas do projeto saem do rodapé da planilha e passam a ser acompanhadas e comprovadas. |
| M13 · Pessoas, folha e eSocial | Alocação da equipe aos projetos com trilha auditável, a partir dos arquivos do eSocial. |
| M14 · Institucional | O caixa da própria empresa, apartado dos projetos, com faturamento e contratos de gestão. |
| M15 · Painéis e BI | Oito painéis gerenciais: saúde do projeto, tetos, fluxo de caixa, captação, produtividade, rentabilidade, riscos e calendário regulatório. |
| M16 · Workflow e segurança | Segregação de funções como controle de sistema, alçadas por valor e auditoria imutável. |

6. Aproveitamento do Sankhya e esforço de personalização

A implantação é feita sobre o Sankhya. A tabela indica o que o produto já resolve e onde o esforço de desenvolvimento se concentra — informação central para o dimensionamento comercial.

| Necessidade | Sankhya padrão | Esforço de personalização |
| --- | --- | --- |
| Cadastro de fornecedores e patrocinadores | Atende | Campos específicos de natureza e código de serviço |
| Contas a pagar e a receber | Atende | Inclusão das dimensões obrigatórias de habilitação e rubrica |
| Contas bancárias e conciliação | Atende | Conta vinculada por projeto e bloqueio de saldo consolidado |
| Centro de custo / projeto | Insuficiente | Nova entidade de habilitação com orçamento versionado e tetos |
| Orçamento | Parcial | Novo módulo: versionamento com justificativa e rateio multi-lei |
| Motor de tetos | Não atende | Novo: regras parametrizáveis com bloqueio no lançamento |
| Plano de ação | Parcial | Adaptação do contas a pagar com status próprios |
| Documentos fiscais | Atende | Validações específicas por rubrica e controle de substituição |
| Folha e eSocial | Parcial | Importação de arquivos e matriz de rateio para rubricas |
| Prestação de contas | Não atende | Novo módulo: numeração, dossiê e exportação por órgão |
| Metas físicas | Não atende | Novo |
| Workflow e alçadas | Atende | Configuração dos fluxos de dupla conferência |
| Painéis e BI | Atende | Modelagem dos painéis |

Distribuição do esforço

| Natureza | Participação | Onde se concentra |
| --- | --- | --- |
| Aproveitamento do padrão | ~45% | Financeiro, parceiros, fiscal, workflow e BI |
| Adaptação de recursos existentes | ~25% | Plano de ação, documentos fiscais, folha |
| Desenvolvimento novo | ~30% | Orçamento multi-lei, motor de tetos, prestação de contas e rateio de folha |

7. Roadmap de implantação

A implantação é dividida em 6 ondas, cada uma com entregável de negócio verificável. O sequenciamento prioriza tirar a equipe da planilha no dia a dia antes de avançar para os módulos de inteligência.

| Onda | Prazo | Conteúdo | Entregável de negócio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 · Fundação e controle financeiro | 3 meses | Fundação, projetos e habilitações, fornecedores, plano de ação, tesouraria e conciliação | A equipe para de digitar pagamento em planilha |
| 2 · Orçamento e compliance | 3 meses | Orçamento aprovado versionado, execução, rateio e motor de tetos | Estouro de teto vira bloqueio, não devolução de recurso |
| 3 · Captação, rendimentos e documentos | 2 meses | Captação, aplicações e rendimentos, documentos fiscais, integração bancária | Conciliação de rendimento resolvida; fim da divergência |
| 4 · Pessoas e institucional | 2 meses | Folha, eSocial e rateio; módulo institucional | Fim do controle manual de alocação de equipe |
| 5 · Prestação de contas e inteligência | 2 meses | Prestação de contas, metas físicas e painéis gerenciais | Dossiê gerado pelo sistema, não montado |
| 6 · Órgãos e portal do proponente | 2 meses | Exportadores no layout de cada órgão e portal de consulta para proponentes terceiros | O proponente terceiro consulta sozinho, sem pedir planilha |

Prazo total estimado: 14 meses. As ondas são sequenciais, mas cada uma entra em produção ao seu término — o cliente captura valor a partir do 3º mês.

8. Integrações previstas

| Integração | Direção | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| eSocial (arquivos XML da folha) | Entrada | Alta |
| Notas fiscais de serviço tomadas (XML) | Entrada | Alta |
| Retorno bancário — BB, Bradesco, Banestes e BTG | Entrada | Alta |
| Remessa de pagamentos (CNAB / PIX em lote) | Saída | Alta |
| Exportação para Excel no layout atual | Saída | Alta |
| Emissão de NFS-e (institucional) | Saída | Média |
| SALIC / Rouanet | Saída | Média |
| Desenvolve Cultura (SECEC) | Saída | Média |
| CCPC / Profilm | Saída | Média |
| Trello (entrada alternativa de solicitação de pagamento) | Entrada | Média |
| Consulta de CNPJ/CPF | Entrada | Baixa |

As integrações com os órgãos são feitas por exportação em lote no layout de cada plataforma, sem dependência de APIs de terceiros — o que elimina risco de cronograma externo.

9. Migração de dados

A carga inicial é executada em 11 blocos, acompanhando as ondas de implantação: leis e rubricas, fornecedores, projetos e habilitações, orçamentos aprovados (todas as versões), orçamento de execução, captação, plano de ação, extratos, rendimentos, colaboradores e metas.

Pontos de atenção já mapeados

| Ponto | Tratamento previsto |
| --- | --- |
| Fórmulas quebradas em abas de cálculo | Valores não migrados; o saldo entra por ajuste de abertura documentado |
| Divergência entre séries de rendimento | O extrato bancário é a série oficial; as demais entram como conferência, com a diferença visível em tela |
| Nomes de fornecedor inconsistentes | Deduplicação assistida por CNPJ/CPF, com tela de fusão de cadastros |
| Abas ocultas com histórico legado (2018) | Fora da migração; arquivos originais preservados como anexo documental |
| Divergência entre nome de arquivo e valor real | A migração usa sempre o valor apurado, nunca o nome do arquivo |

Esses pontos foram identificados na análise prévia e já estão endereçados no plano — não são riscos abertos.

10. Compromissos de qualidade da solução

| Tema | Compromisso |
| --- | --- |
| Auditoria | Registro imutável de toda alteração financeira, com retenção mínima de 10 anos |
| Guarda documental | Armazenamento de PDFs e XMLs com integridade verificável, organizados por projeto, lei e rubrica |
| Precisão numérica | Valores monetários com arredondamento explícito e consistente, sem propagação de resíduos |
| Isolamento | Separação lógica por proponente, com acesso restrito por vínculo com o projeto |
| Desempenho | Telas de alto volume (cronogramas com centenas de linhas) abertas em menos de 3 segundos |
| Exportação | Todo painel exportável em Excel e PDF, com layouts oficiais por órgão |
| Disponibilidade | Janela de manutenção fora dos períodos críticos de fechamento mensal |
| LGPD | Controle de acesso, minimização e trilha de consulta sobre dados de pessoas físicas |
| Usabilidade | Telas em grade com edição em linha, cópia/cola e atalhos — a equipe vem do Excel |

11. Premissas e responsabilidades

Responsabilidades da Neuon Soluções

Configuração e parametrização do Sankhya conforme o escopo descrito.

Desenvolvimento das personalizações e dos módulos novos previstos.

Execução da migração de dados a partir dos arquivos disponibilizados.

Construção das integrações listadas no capítulo 8.

Treinamento das equipes por onda e acompanhamento da entrada em produção.

Responsabilidades do cliente

Disponibilização dos arquivos-fonte e dos acessos necessários às plataformas dos órgãos e aos bancos.

Indicação de um responsável por área para validação das regras parametrizadas de cada lei.

Homologação dos entregáveis ao final de cada onda, dentro do prazo acordado.

Manutenção dos serviços que permanecem fora do escopo (cálculo de folha e escrituração contábil).

Premissas gerais

As regras específicas de cada lei de incentivo são cadastradas como parâmetro — leis novas ou alterações de regra não exigem desenvolvimento.

A solução é dimensionada para cinco vezes o volume atual da operação.

As ondas são sequenciais; alterações de escopo dentro de uma onda são tratadas por aditivo.

12. Próximos passos

| # | Passo | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 1 | Validação comercial deste escopo | Cliente |
| 2 | Fechamento da proposta comercial e do contrato | Neuon + Cliente |
| 3 | Kick-off e detalhamento funcional da Onda 1 | Neuon |
| 4 | Início da implantação da Onda 1 | Neuon |

Neuon Soluções — Escopo comercial · versão 1.0 · agosto/2026