LIGA BRASIL

# Escopo Técnico-Funcional
Analytics e Automações

Projetos de automação integrados ao ERP Sankhya/SAM

| Participantes | Jonatan Barros (Runable), Rafael Gauer e Raquel Gauer |
| --- | --- |
| Contexto | Definição dos projetos, requisitos, prioridades e próximos passos para construção das automações na plataforma Analytics. |
| Prioridade inicial | Cobrança automática via WhatsApp |

# 1. Visão Geral do Projeto

O projeto contempla a construção de um conjunto de automações para a Liga Brasil, utilizando a plataforma Analytics integrada ao ERP Sankhya/SAM. O objetivo é reduzir atividades manuais, acelerar processos operacionais, melhorar a comunicação com clientes e vendedores e utilizar recursos de inteligência artificial para leitura, interpretação e execução de rotinas.

As automações serão desenvolvidas de forma incremental, priorizando inicialmente a cobrança automática via WhatsApp, por apresentar potencial de geração de resultado mais rápido.

# 2. Diretrizes Gerais

Integração com dados e processos existentes no Sankhya/SAM.

Uso de inteligência artificial para interpretação de documentos, mensagens, áudios e pedidos.

Automação das etapas operacionais sempre que houver segurança suficiente para execução direta.

Manutenção de pontos de validação humana nos processos em que a conferência seja necessária.

Registro das operações realizadas e dos retornos gerados pelas automações.

Construção modular, permitindo implantação e evolução dos projetos de forma independente.

# 3. Portfólio e Prioridade de Execução

| Prioridade | Projeto | Objetivo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cobrança automática via WhatsApp | Automatizar lembretes de títulos vencidos e a vencer. | Primeiro projeto |
| 2 | Lançamento automático de fatura de frete (CT-e) | Ler faturas/documentos e lançar pedido + nota + financeiro. | A priorizar |
| 3 | Lançamento de pedido por áudio | Converter pedido falado em pedido estruturado. | A priorizar |
| 4 | Lançamento de pedido por print do WhatsApp | Interpretar pedidos recebidos por texto, imagem e anexos. | A priorizar |
| 5 | Catálogo de produtos em PDF | Gerar catálogos personalizados sob demanda. | A priorizar |

# 4. Projeto 1 — Cobrança Automática via WhatsApp

Prioridade: ALTA — primeira automação a ser executada.

Automatizar o envio de avisos de títulos vencidos e a vencer por WhatsApp, utilizando as informações financeiras disponíveis no Sankhya/SAM e mantendo o envio de boletos como uma ação sob solicitação do cliente.

## 4.1 Requisitos funcionais

Modelo de boleto: Utilizar o relatório padrão já existente no Sankhya/SAM. O modelo será fornecido para análise e estruturação. A plataforma deverá interpretar o layout e os dados necessários para gerar o documento quando solicitado.

Geração do boleto: Disponibilizar o boleto em PDF, preservando código de barras e/ou QR Code quando presentes.

WhatsApp / ZAPI: Utilizar uma instância de WhatsApp via ZAPI para os disparos. Rafael será responsável pela criação da conta e validação inicial.

Regra de comunicação: Realizar até três comunicações por título: 2 dias antes do vencimento, no dia do vencimento e 1 dia após o vencimento.

Controle de frequência: Não realizar disparos em massa ou excessivos. A automação deve respeitar a estratégia de comunicação definida para reduzir risco de bloqueio por spam.

Mensagem padrão: Enviar inicialmente apenas o aviso de vencimento. O boleto não será anexado automaticamente.

Envio sob solicitação: Quando o cliente solicitar o boleto, o sistema deverá localizar o título e realizar o envio.

Atendimento ativo/passivo: Possibilitar menu de atendimento, por exemplo: 1 — receber boleto; 2 — falar com o financeiro.

Identificação: Permitir identificação do cliente por CNPJ/CPF para localização dos títulos.

Atendimento humano/IA: Permitir evolução para atendimento automatizado por IA ou encaminhamento para atendimento humano via plataforma.

## 4.2 Pré-requisitos

Lista de contatos atualizada, contendo números de WhatsApp válidos.

Boletos/títulos corretamente cadastrados no Sankhya/SAM.

Disponibilidade e configuração da API/instância do WhatsApp.

Modelo padrão do boleto fornecido para análise.

Definição dos dados necessários para identificação do cliente e título.

## 4.3 Ponto crítico

A maior complexidade inicial está na interpretação e estruturação do modelo de boleto, incluindo a identificação dos campos e a geração correta do documento. Essa etapa pode ser iniciada antes da conclusão da integração com o WhatsApp.

# 5. Projeto 2 — Lançamento Automático de Fatura de Frete (CT-e)

Automatizar o processo atualmente executado de forma manual: recebimento da fatura, identificação dos CT-es, conferência, lançamento no sistema e ajuste financeiro do vencimento.

## 5.1 Requisitos funcionais

Caixa de e-mail: Criar ou utilizar um inbox dedicado para recebimento das faturas.

Formatos: Interpretar PDF, XML, planilhas e e-mails contendo links para download de documentos.

Download automático: Quando o e-mail apresentar um link, a plataforma deverá acessar o endereço e obter o arquivo.

Treinamento da IA: Fornecer exemplos de documentos de diferentes transportadoras para que a IA aprenda padrões e faça o vínculo com o parceiro do CT-e.

Regra de preferência: Quando houver XML, utilizar o XML como fonte prioritária. Na ausência do XML, utilizar o PDF ou outro formato disponível.

Lançamento: Após identificação dos dados necessários, realizar o lançamento diretamente no sistema, sem confirmação manual intermediária.

Pedido e nota: O fluxo deverá criar o pedido de compra e realizar o faturamento/lançamento da nota de compra.

Financeiro: Ajustar o vencimento conforme a fatura, utilizando o processo financeiro/provisório definido.

## 5.2 Ponto crítico

A automação não deverá terminar no lançamento do pedido. O faturamento deverá fazer parte do fluxo para eliminar efetivamente a etapa manual.

# 6. Projeto 3 — Lançamento de Pedido por Áudio

Permitir que vendedores enviem um áudio descrevendo o pedido e que a plataforma converta a fala em dados estruturados para lançamento no Sankhya/SAM.

Transcrição: Utilizar biblioteca/serviço de áudio do Google para conversão de voz em texto.

Conferência: Apresentar uma tela com a transcrição e os itens identificados para validação e correção.

Validação inteligente: Identificar produtos, quantidades e demais informações necessárias ao pedido.

Tratamento de dúvidas: Quando houver informação não reconhecida, retornar uma pergunta ao usuário para confirmação.

Retorno ativo: Exemplo: informar que determinado produto não foi identificado e solicitar confirmação.

Treinamento: Realizar testes com diferentes formas de fala, principalmente porque os vendedores nem sempre informam códigos dos produtos.

Ponto de atenção: a grande quantidade de produtos e a ausência frequente de códigos tornam o treinamento e os testes uma etapa relevante do projeto.

# 7. Projeto 4 — Lançamento de Pedido por Print do WhatsApp

Permitir que o vendedor encaminhe mensagens, imagens, prints, planilhas ou e-mails recebidos de clientes para que a plataforma interprete o pedido e gere a solicitação no sistema.

Leitura multimodal: Interpretar texto, imagens/prints, planilhas e informações recebidas por e-mail.

Aproveitamento de estrutura existente: Utilizar como referência o projeto já em produção que realiza leitura desses formatos.

Histórico do cliente: Interpretar expressões como 'o de sempre' e consultar o último pedido do cliente.

Tabela de preço: Validar se o produto está contemplado na tabela de preço aplicável.

Exceção comercial: Quando o produto não estiver na tabela, direcionar o caso para negociação do comercial.

Canal: Escopo restrito ao vendedor direto; não será disponibilizado inicialmente para o cliente final.

Múltiplos pedidos: Permitir que o vendedor envie mais de um pedido em uma mesma interação, inclusive com anexos e prints.

# 8. Projeto 5 — Catálogo de Produtos em PDF

Disponibilizar a geração sob demanda de catálogos personalizados de produtos, considerando filtros comerciais e identidade visual definida pela Liga Brasil.

Filtros: Permitir seleção por produto, marca e tabela de preço.

Layout: Utilizar o modelo/layout fornecido pela Liga Brasil.

Imagens: Utilizar as imagens dos produtos disponibilizadas para composição do catálogo.

Geração: Produzir o PDF imediatamente após a seleção dos parâmetros.

Desempenho: O arquivo deverá ser otimizado para evitar PDFs excessivamente pesados e lentos, especialmente em grandes linhas de produtos.

Complexidade estimada: baixa em comparação com as demais automações.

# 9. Arquitetura Funcional Proposta

A solução deverá utilizar a plataforma Analytics como camada de automação e inteligência, conectando canais externos e o Sankhya/SAM.

Entrada: WhatsApp, e-mail, áudio, PDF, XML, planilha, imagem/print e solicitações do usuário.

Interpretação: IA para leitura, classificação, extração de dados, identificação de clientes, produtos, títulos e documentos.

Validação: Regras de negócio, tabelas de preço, cadastro, histórico e validações do ERP.

Execução: Criação/atualização de registros e execução das rotinas necessárias no Sankhya/SAM.

Retorno: Mensagem de confirmação, solicitação de correção, envio de documento ou encaminhamento para atendimento humano.

Rastreabilidade: Registro dos eventos, decisões, erros e resultados das automações.

# 10. Dependências e Responsabilidades

| Responsável | Entregável | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Jonatan / Runable | Resumo dos projetos e condução técnica | Formalizar o escopo e conduzir a execução. |
| Jonatan / Runable | Acionar Thaís | Agendar as próximas agendas de alinhamento. |
| Rafael | Criar conta ZAPI | Disponibilizar a infraestrutura inicial do WhatsApp. |
| Rafael + Comercial | Atualizar contatos dos clientes | Garantir cobertura dos números de WhatsApp. |
| Rafael | Enviar modelo de catálogo | Fornecer referência visual e estrutura do PDF. |
| Rafael | Fornecer exemplos de faturas | Apoiar treinamento e interpretação dos documentos. |
| Ambos | Definir prioridades | Estabelecer a sequência dos projetos após a primeira entrega. |

# 11. Roadmap de Execução

1. Formalização do escopo e confirmação da ordem de prioridade.

2. Recebimento dos modelos, documentos e informações necessárias.

3. Construção e validação do modelo de boleto.

4. Configuração da instância ZAPI e testes de comunicação.

5. Implementação das regras de cobrança e controle de frequência.

6. Testes integrados com títulos reais/controlados.

7. Implantação da primeira automação.

8. Refinamento da IA e coleta de exceções.

9. Início dos demais projetos conforme prioridade definida.

# 12. Critérios Gerais de Aceite

A automação deve executar o fluxo previsto sem depender de intervenção manual nas etapas definidas como automáticas.

Dados enviados ao Sankhya/SAM devem respeitar as regras e cadastros existentes.

Erros ou informações não identificadas devem gerar retorno claro ao usuário.

Processos críticos devem possuir validações antes da gravação definitiva, quando previsto no escopo.

As mensagens e documentos enviados devem respeitar os padrões aprovados pela Liga Brasil.

Os fluxos devem ser testados com exemplos reais antes da entrada em produção.

# 13. Riscos e Pontos de Atenção

| Ponto | Impacto / Tratamento |
| --- | --- |
| Qualidade dos dados | Contatos desatualizados podem impedir a execução completa da cobrança via WhatsApp. |
| Modelos variados | Faturas e pedidos de diferentes parceiros exigirão exemplos e refinamentos da IA. |
| Identificação de produtos | Pedidos por áudio e linguagem informal aumentam a necessidade de validação. |
| WhatsApp | A frequência dos disparos deve ser controlada para evitar comportamento caracterizado como spam. |
| Documentos | Links, PDFs, XMLs e planilhas podem apresentar estruturas diferentes e exigir tratamento específico. |
| Desempenho | Catálogos e documentos grandes precisam de otimização para evitar demora na geração. |

# 14. Próximos Passos Imediatos

Receber o modelo do boleto utilizado atualmente no Sankhya/SAM.

Iniciar a análise e estruturação do boleto, independentemente da configuração do WhatsApp.

Criar e validar a instância ZAPI.

Atualizar a base de contatos com WhatsApp.

Consolidar exemplos de faturas de frete e documentos das transportadoras.

Receber o modelo do catálogo e imagens dos produtos.

Fechar a ordem de prioridade dos projetos seguintes.

Agendar as agendas técnicas necessárias para validação dos fluxos.

# 15. Resultado Esperado

Ao final da implantação, a Liga Brasil deverá possuir uma camada de automação integrada ao Sankhya/SAM capaz de executar rotinas operacionais a partir de diferentes canais de entrada, reduzindo atividades manuais e permitindo que a equipe se concentre em exceções e decisões que exigem intervenção humana. A primeira entrega deverá estabelecer a base técnica para evolução das demais automações.

Documento de Escopo — Liga Brasil | Analytics