ESCOPO TÉCNICO FUNCIONAL

Base Orçamentária e Painel Gerencial (Analytics)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Cliente / Projeto | Via Brasil — Orçamento 2027 e Painel Gerencial |
| Módulo | Analytics · Integração com Sankhya (ERP) |
| Versão | v2.2 |
| Data | 03/09/2026 |
| Elaborado por | Jonatan Barros — Neuon |
| Origem | Reunião de levantamento orçamentário (03/09/2026, 47min) |
| Volume de horas de referência | 25 horas (informado pela área comercial) |
| Status | Rascunho técnico para validação do cliente — contém Pontos em Aberto |

Atenção — volume de horas: os próprios participantes reconheceram que a modelagem das regras de rateio, depreciação e apuração tributária será a parte de maior complexidade do projeto, e citaram projetos anteriores no Analytics com dezenas de integrações. Este documento descreve o escopo funcional levantado na reunião; a viabilidade de entregar a totalidade deste escopo funcional dentro do volume de 25 horas deve ser validada tecnicamente antes de qualquer compromisso com o cliente (ver PA-08).

# 1. Objetivo

Este documento descreve o escopo funcional para a construção, dentro do Analytics, de uma base orçamentária consolidada e de um painel gerencial financeiro para a Via Brasil, substituindo o processo manual atual de extração de dados do sistema Sankhya (ERP) para planilhas Excel.

O projeto contempla dois blocos que se complementam: (1) um DRE gerencial construído a partir de dados históricos tratados do Sankhya, aplicando regras de rateio, depreciação e custo de capital já utilizadas internamente pelo cliente; e (2) uma base orçamentária que permita comparar valores previstos (planilha de viabilidade por contrato) com valores realizados, servindo de insumo para a definição do orçamento de 2027.

O Sankhya permanecerá como sistema de origem apenas para leitura — não haverá criação de tabelas, escrita de dados ou qualquer alteração na base fonte como parte deste projeto. Toda a modelagem, tratamento de regras de negócio e histórico consolidado ocorrerão dentro do Analytics.

# 2. Atores e Personas

| Persona | Responsabilidade | Interação com o Sistema |
| --- | --- | --- |
| Márcio (Gerência Financeira) | Dono das regras de rateio, depreciação e estrutura de DRE. Referência de negócio. | Valida DRE gerencial, estrutura de categorização (De/Para) e planilha de viabilidade por contrato. |
| Talita (Financeiro) | Responsável pela apuração tributária e regras de rateio de impostos. | Valida regras de rateio de tributos (PIS/COFINS e demais guias) e janela de congelamento histórico. |
| Ana (Financeiro) | Apoio à validação de dados financeiros e regras de negócio. | Participa das validações do projeto orçamentário junto com Márcio e Talita. |
| Edgley (Diretoria / Sponsor técnico) | Acompanha riscos técnicos de integração com o Sankhya e alinha expectativas de arquitetura. | Valida arquitetura de carga (única + incremental) e recebe indicadores de performance no formato mobile. |
| Gestor / Usuário mobile | Consome indicadores críticos para tomada de decisão rápida. | Acessa painel mobile simplificado com KPIs (inadimplência, fluxo de caixa, PMT vs. faturamento). |
| Analista / Usuário desktop | Realiza análises financeiras aprofundadas por contrato, departamento e centro de resultado. | Acessa painel desktop analítico completo, incluindo comparação previsto x realizado. |
| Equipe Comercial (Thais) | Alinha orçamento comercial e prazos com o cliente. | Recebe o escopo técnico e a estimativa de horas para formalizar a proposta. |

# 3. Pré-Condições

| ID | Descrição | Tipo |
| --- | --- | --- |
| PC-01 | Márcio deve enviar a planilha mestre (categorização De/Para, estrutura de DRE e planilha de viabilidade com códigos de contrato) antes do início da modelagem. | Obrigatória |
| PC-02 | Deve haver acesso de leitura ao Sankhya liberado para a janela de carga (fora do horário comercial para a carga histórica inicial). | Obrigatória |
| PC-03 | O cliente deve confirmar os CNPJs/empresas que farão parte da análise orçamentária (mencionadas duas empresas com filiais, dentro de um grupo de aproximadamente 13 CNPJs). | Obrigatória |
| PC-04 | O cliente deve confirmar o período histórico definitivo a ser carregado (mínimo 3 anos: preferencialmente 2023–2025, com 2026 fechado quando disponível). | Obrigatória |
| PC-05 | Deve existir um grupo de comunicação dedicado ao projeto orçamentário, com os responsáveis pela validação (Márcio, Talita, Ana, Edgley, Thais, Jonatan). | Desejável |

# 4. Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Sankhya | Sistema ERP atualmente utilizado pela Via Brasil como fonte de dados financeiros (receitas, despesas, centros de resultado). |
| Analytics | Plataforma onde os dados do Sankhya serão consolidados, tratados e disponibilizados em painéis. |
| DRE Gerencial | Demonstrativo de Resultado do Exercício estruturado segundo a categorização interna já utilizada pela Via Brasil (categoria 1 e categoria 2). |
| De/Para | Mapeamento entre as contas/categorias do Sankhya e o plano de contas do DRE gerencial da Via Brasil. |
| Rateio | Distribuição de uma despesa (ex.: administrativa, tributária) entre contratos ou centros de resultado, segundo uma base de cálculo definida. |
| Centro de Resultado | Unidade de análise (ex.: contrato, departamento) para a qual receitas e despesas são segregadas. |
| Análise Vertical | Técnica de análise em que cada linha de custo é expressa como percentual de uma base (normalmente faturamento; para alguns custos, valor da frota). |
| Planilha de Viabilidade | Documento que detalha, por contrato, o custo previsto (capital, manutenção, seguro, rastreamento, mão de obra, combustível, pedágio etc.). |
| Código do Contrato | Chave utilizada no Sankhya para vincular os dados previstos (viabilidade) aos dados realizados de um mesmo contrato. |
| Carga Histórica (carga bruta) | Extração única do histórico do Sankhya para o Analytics, realizada fora do horário comercial. |
| Carga Incremental | Atualização periódica apenas dos dados novos ou alterados, após a carga histórica inicial. |
| Janela de Congelamento | Período (proposta de 90 dias) após o qual um lançamento histórico é considerado estável e não sofre mais alterações rotineiras. |
| PMT | Valor da parcela de um financiamento, utilizado no indicador de comparação entre financiamento e faturamento. |
| Playground | Área do painel em que o próprio usuário pode montar indicadores personalizados a partir da base consolidada. |

# 5. Regras de Negócio

## RN-01 — Estrutura De/Para (Categoria 1 e 2)

As contas e centros de resultado extraídos do Sankhya devem ser mapeados para a estrutura de DRE gerencial já utilizada internamente pela Via Brasil, por meio de duas camadas de categorização (categoria 1 e categoria 2).

Exemplo: uma conta lançada no Sankhya como "Manutenção de Veículos" é mapeada para Categoria 1 = "Custo do Serviço Prestado" e Categoria 2 = "Manutenção de Frota".

## RN-02 — Rateio administrativo por percentual de faturamento

Despesas administrativas gerais (não ligadas diretamente a um contrato) devem ser rateadas entre os contratos proporcionalmente à participação de cada um no faturamento total do período.

Exemplo numérico: faturamento total do mês = R$ 13.000.000; faturamento do contrato XPTO = R$ 1.300.000 (10% do total); despesa administrativa geral do mês = R$ 1.000.000 → o contrato XPTO absorve R$ 100.000 (10%) dessa despesa.

## RN-03 — Rateio vertical sobre valor da frota (manutenção, seguro, documentação)

Diferentemente da regra geral (RN-02), as despesas de manutenção, seguro e documentação não são analisadas verticalmente sobre o faturamento, e sim sobre o valor da frota vinculada ao contrato.

Exemplo numérico: valor total da frota do contrato = R$ 6.000.000; despesa de manutenção do contrato no mês = R$ 90.000 → análise vertical = 1,5% sobre o valor da frota (e não sobre o faturamento do contrato).

## RN-04 — Rateio de tributos por receita

Tributos e guias (ex.: PIS/COFINS e demais guias) hoje são lançados no Sankhya em centros de resultado genéricos administrativos, sem rateio. O sistema deve ratear esses valores entre os contratos proporcionalmente à participação de cada um na receita total do período de apuração.

Exemplo numérico: guia de PIS/COFINS trimestral no valor de R$ 300.000; contrato representa 8% da receita do trimestre → absorve R$ 24.000 dessa guia.

## RN-05 — Depreciação da frota

A depreciação da frota é um custo que compõe o DRE e a base orçamentária, mesmo não havendo lançamento de caixa correspondente no Sankhya. Deve ser calculada aplicando um percentual/indexador sobre o valor da frota vinculada a cada contrato.

Exemplo numérico: valor da frota do contrato = R$ 6.000.000; indexador de depreciação = 0,65% → depreciação absorvida no período = R$ 39.000.

## RN-06 — Custo de capital sobre o valor da frota

Assim como a depreciação, o custo de capital é um componente não-caixa que deve ser calculado aplicando um indexador sobre o valor da frota do contrato.

Exemplo numérico: valor da frota do contrato = R$ 6.000.000; indexador de custo de capital = 1,15% → custo de capital absorvido no período = R$ 69.000.

## RN-07 — Vínculo entre previsto e realizado por código de contrato

O código do contrato no Sankhya deve ser utilizado como chave única para vincular os valores previstos (originados da planilha de viabilidade) aos valores realizados (originados do DRE tratado), permitindo a comparação previsto x realizado por contrato.

Exemplo: contrato "Consórcio Condar com Derby", código 00452 no Sankhya, tem previsão de custo de capital de R$ 4.189 na planilha de viabilidade; esse valor é comparado ao custo de capital realizado (calculado via RN-06) para o mesmo código de contrato.

## RN-08 — Expurgo de naturezas internas (movimentações intercompany)

Lançamentos decorrentes de movimentações tributárias entre empresas do mesmo grupo (uma empresa emitindo nota para outra) devem ser identificados e excluídos da visão orçamentária, para não distorcer receitas e despesas consolidadas.

Exemplo: uma nota fiscal emitida pela Empresa A para a Empresa B do mesmo grupo, no valor de R$ 50.000, não deve compor nem a receita consolidada nem a despesa consolidada da visão orçamentária.

## RN-09 — Janela de congelamento e auditoria de alterações históricas

Após o fechamento contábil, os lançamentos históricos são considerados estáveis. A proposta discutida é de uma janela de 90 dias: alterações em lançamentos com mais de 90 dias desde o fechamento devem ser sinalizadas e auditadas antes de impactar a base histórica consolidada.

Exemplo: um lançamento de agosto/2026 é alterado no Sankhya em dezembro/2026 (mais de 90 dias depois) → o sistema deve identificar essa alteração, reportá-la para validação da equipe financeira antes de refletir a mudança na base consolidada.

## RN-10 — Estratégia de ingestão de dados (carga única + incremental)

O histórico de dados (mínimo 3 anos) deve ser trazido do Sankhya para o Analytics por meio de uma única carga consolidada, evitando consultas repetidas e pesadas à base de origem. A partir da carga inicial, apenas o período corrente (mês atual) deve ser consultado de forma online/incremental.

Exemplo: histórico de 2023 a 2025 é carregado uma única vez, fora do horário comercial; a partir de então, apenas os lançamentos de setembro/2026 em diante são consultados de forma incremental, sem nova extração do período já consolidado.

# 6. Fluxo Principal

| Passo | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Recebimento da planilha mestre (De/Para, estrutura de DRE, planilha de viabilidade) enviada pelo cliente. |
| 2 | Realização da carga histórica única do Sankhya para o Analytics (mínimo 3 anos), fora do horário comercial. |
| 3 | Aplicação do expurgo de naturezas internas (RN-08) sobre a base carregada. |
| 4 | Aplicação da estrutura De/Para (RN-01) para classificar receitas e despesas segundo o DRE gerencial da Via Brasil. |
| 5 | Cálculo do rateio administrativo por faturamento (RN-02) e do rateio vertical sobre frota (RN-03) por contrato. |
| 6 | Cálculo do rateio de tributos por receita (RN-04) por contrato. |
| 7 | Cálculo da depreciação de frota (RN-05) e do custo de capital (RN-06) por contrato. |
| 8 | Vínculo dos valores previstos (planilha de viabilidade) aos valores realizados por código de contrato (RN-07). |
| 9 | Geração do DRE gerencial consolidado, com visões por contrato, departamento e centro de resultado. |
| 10 | Disponibilização do painel desktop analítico, incluindo comparação previsto x realizado. |
| 11 | Disponibilização do painel mobile simplificado com indicadores de performance (KPIs). |
| 12 | Configuração da carga incremental para o mês corrente, com consultas online ao Sankhya. |
| 13 | Execução periódica da auditoria de alterações históricas fora da janela de congelamento (RN-09). |

# 7. Fluxos Alternativos e Exceções

| ID | Cenário | Comportamento Esperado |
| --- | --- | --- |
| FA-01 | Alteração de lançamento fora da janela de 90 dias | O sistema deve identificar a alteração via auditoria incremental e sinalizar para validação da equipe financeira antes de refletir na base consolidada (RN-09). |
| FA-02 | Novo contrato sem planilha de viabilidade correspondente | O contrato deve aparecer no DRE realizado normalmente, mas sem comparação previsto x realizado, sinalizando a ausência do previsto até que a planilha seja fornecida. |
| FA-03 | Lançamento no Sankhya sem código de contrato preenchido | O lançamento deve ser mantido na base consolidada, porém identificado como não vinculável a um contrato específico, sem interromper o processamento dos demais dados. |
| FA-04 | Falha ou indisponibilidade na consulta incremental ao Sankhya | O sistema deve manter a última carga consolidada disponível para os painéis e sinalizar que o mês corrente pode estar desatualizado, sem impactar o histórico já tratado. |
| FA-05 | Necessidade futura de ratear uma despesa por base diferente de faturamento ou frota | As regras de rateio devem ser parametrizáveis, permitindo configurar novas bases de cálculo sem necessidade de nova modelagem estrutural. |

# 8. Critérios de Aceite

| ID | Critério |
| --- | --- |
| CA-01 | A base consolidada no Analytics contém, no mínimo, 3 anos de histórico de dados do Sankhya (2023–2025), sem exigir consulta direta e repetida à base fonte para o período histórico. |
| CA-02 | Nenhuma tabela é criada ou dado é escrito no Sankhya como resultado deste projeto — a integração é somente de leitura. |
| CA-03 | Movimentações intercompany (naturezas internas) não aparecem na visão orçamentária consolidada. |
| CA-04 | O DRE gerencial exibido no Analytics reflete a mesma estrutura de categorização (De/Para) hoje utilizada pelo cliente no Excel. |
| CA-05 | É possível selecionar um contrato específico e visualizar o rateio administrativo absorvido por ele, calculado pela participação percentual no faturamento total do período. |
| CA-06 | Para os custos de manutenção, seguro e documentação, o percentual de análise vertical exibido é calculado sobre o valor da frota do contrato, não sobre o faturamento. |
| CA-07 | Os valores de depreciação e custo de capital aparecem no DRE de cada contrato, calculados a partir do indexador aplicado sobre o valor da frota. |
| CA-08 | É possível comparar, para um mesmo contrato, o valor previsto (planilha de viabilidade) com o valor realizado, vinculados pelo código do contrato. |
| CA-09 | Alterações em lançamentos históricos realizadas após 90 dias do fechamento contábil são sinalizadas por uma rotina de auditoria incremental. |
| CA-10 | O painel desktop permite análise por contrato, por departamento e por centro de resultado. |
| CA-11 | O painel mobile exibe, de forma simplificada, ao menos os indicadores de fluxo de caixa operacional, taxa de inadimplência e PMT vs. faturamento. |
| CA-12 | As regras de rateio (percentuais e bases de cálculo) são parametrizáveis, sem necessidade de alteração estrutural para ajustes futuros. |
| CA-13 | Os percentuais/indexadores de depreciação e custo de capital utilizados no cálculo são auditáveis e visíveis para a equipe financeira. |

# 9. Pontos em Aberto

| ID | Ponto | Questão |
| --- | --- | --- |
| PA-01 | Planilha mestre | A planilha com De/Para, estrutura de DRE e planilha de viabilidade (com códigos de contrato) foi citada como enviada ao final da reunião, mas ainda não confirmada como recebida e validada pela equipe técnica. |
| PA-02 | Período histórico definitivo | Confirmar se o histórico será 2023–2025 completo + 2026 parcial, ou outra janela, considerando que o Sankhya possui dados desde 2021. |
| PA-03 | CNPJs/empresas do escopo | Confirmar formalmente quais das ~13 empresas do grupo (mencionadas duas com filiais) entrarão efetivamente na análise orçamentária. |
| PA-04 | Fórmula final de rateio de tributos | A forma exata de ratear PIS/COFINS e demais guias por receita foi discutida em nível conceitual (RN-04), mas não há fórmula fechada e validada por Talita. |
| PA-05 | Layout definitivo dos painéis | O cliente indicou que não há layout pré-definido e que prefere evoluir com o time técnico; definir se haverá uma etapa formal de validação de wireframe antes da construção final. |
| PA-06 | Escopo do playground de indicadores personalizados | A possibilidade de área "playground" para indicadores customizados pelo usuário foi mencionada como desejável, mas não há definição de quais campos/dimensões estarão disponíveis para essa personalização. |
| PA-07 | Confirmação da janela de congelamento (90 dias) | A janela de 90 dias foi proposta e bem recebida na reunião, mas não houve confirmação formal por parte da contabilidade do cliente. |
| PA-08 | Viabilidade de entrega no volume de 25 horas | Considerando a complexidade reconhecida pelos próprios participantes (regras de rateio, depreciação e apuração tributária) e o histórico de projetos anteriores do Analytics com dezenas de integrações, é necessário validar tecnicamente quais RNs/CAs deste documento cabem no volume de 25 horas ou se este escopo representa uma primeira fase (protótipo inicial) de um projeto maior. |