Escopo Técnico — CRM Satis

CRM comercial integrado ao ERP Sankhya, com análises, funil de vendas, mapa de prospecção e assistente de IA

Versão 1.0 · 16/10/2026 · Estimativa total: 38 horas

# 1. Objetivo

Entregar à equipe comercial da Satis um CRM que reúne, num só lugar, os números de venda que já existem no ERP Sankhya e a rotina comercial que hoje fica fora dele: funil de oportunidades, agenda de atividades, acompanhamento de metas, prospecção por região e consulta aos dados em linguagem natural.

Cada usuário enxerga apenas a sua carteira: o vendedor vê os próprios clientes, o gerente vê a equipe dele e a diretoria vê a empresa inteira.

# 2. Visão geral da solução

- Aplicação web responsiva (computador, tablet e celular), com login próprio da plataforma (e-mail e senha, Google ou Microsoft).

- Fonte dos dados de venda: ERP Sankhya, consultado por integração autenticada (OAuth) no serviço de consultas do ERP (DbExplorer).

- Modelo de dados misto: os dados do ERP são copiados para o banco do CRM (tabelas SNK_*), e o funil, as oportunidades e as atividades nascem no próprio CRM (tabelas CRM_*).

- Toda leitura e gravação das telas passa por funções no servidor, que conferem quem está chamando antes de devolver ou gravar qualquer dado.

- Assistente de IA embutido na aplicação, limitado ao mesmo alcance de dados do usuário que conversa.

# 3. Origem e modelo de dados

## 3.1 Dados copiados do ERP

- SNK_VENDA — vendas e devoluções por item (view VGF_VENDAS_SATIS), carregadas em janelas mensais.

- SNK_META — meta 4 do ERP (TGFMET), por mês, vendedor, cliente e marca, com preço de referência por marca (AD_PRECOMARCA) já resolvido na carga.

- SNK_PEDIDO_PEND — pedidos pendentes de faturamento.

- SNK_CLIENTE, SNK_VENDEDOR, SNK_PRODUTO e SNK_ESTOQUE — cadastros e posição de estoque.

## 3.2 Dados próprios do CRM

- CRM_OPORTUNIDADE, CRM_OPORTUNIDADE_ITEM e CRM_OPORTUNIDADE_HIST — funil de vendas, itens e histórico de mudança de etapa.

- CRM_ETAPA, CRM_ORIGEM e CRM_MOTIVO_PERDA — cadastros configuráveis do funil.

- CRM_ATIVIDADE e CRM_NOTA — agenda de visitas, ligações e tarefas, e anotações por cliente.

- CRM_ACESSO — papel de cada usuário (Diretor, Gerente, Vendedor) e vínculo com o código de vendedor do ERP.

- CRM_PREFERENCIA — tema e paleta de cores escolhidos por usuário.

- CRM_SYNC, CRM_SYNC_FILA e CRM_SYNC_LOG — controle, fila e histórico das sincronizações.

## 3.3 Dados geográficos e de prospecção

- GEO_MUNICIPIO, GEO_VIZINHO e GEO_CIDADE_CLIENTE — municípios do IBGE com coordenadas, pares de cidades a até 100 km e vínculo das cidades do ERP com o IBGE.

- PROSPECT_CNPJ, PROSPECT_CNAE, PROSPECT_CARGA e PROSPECT_RESUMO — empresas ativas do agro da base aberta de CNPJ da Receita Federal, filtradas pelas atividades do agronegócio (sem comércio de máquinas agrícolas).

# 4. Sincronização com o ERP

- Sincronização rápida a cada 30 minutos, das 6h às 22h: vendas do mês atual e do anterior, e pedidos pendentes.

- Sincronização diária às 5h20: vendedores, clientes, produtos, estoque e metas; atualiza também os acessos do assistente de IA.

- Fila de sincronização processada a cada 5 minutos: diretores e gerentes podem pedir uma atualização pela tela sem esperar o próximo horário.

- A carga de vendas e de metas apaga a janela de datas e regrava, porque a view de vendas do ERP não tem chave estável. A carga é idempotente: rodar duas vezes não duplica dados.

- Cada execução fica registrada com início, fim, quantidade de linhas e erro, quando houver.

# 5. Módulos e funcionalidades

## 5.1 Dashboard

- Visão comercial do período: faturamento líquido, volume, ticket médio, clientes, mix de produtos e devoluções.

- Rankings por vendedor, marca, estado, grupo e cliente, com filtro cruzado entre os gráficos.

## 5.2 Análises

- Filtros por vendedor, marca, estado e grupo, e períodos Mês, Trimestre, Ano, 12 meses ou Livre, com comparação ao ano anterior ou ao período anterior.

- Seis indicadores com variação e minigráfico: faturamento, pedidos, clientes ativos, ticket médio, volume e devoluções.

- Indicador 3D de atingimento da meta e evolução mensal de faturamento contra a meta.

- Painel "Análise e sugestões", calculado sobre os números do filtro, com atalho para a tela de ação.

- Rankings de vendedores, marcas, estados, grupos, clientes e produtos, com filtro cruzado (clicar em um item filtra a página inteira) e detalhamento por qualquer dimensão.

## 5.3 Metas

- Meta 4 do ERP em valor e em quantidade, por vendedor, cliente e marca, com o realizado e o percentual de atingimento.

- Comparativo de metas x realizado e destaque de quem está sem meta ou sem venda no período.

## 5.4 Funil de vendas, oportunidades e agenda

- Funil em kanban com arrastar e soltar entre etapas, valor ponderado pela probabilidade da etapa e alerta de oportunidade parada.

- Cadastro de oportunidade com cliente, itens, valor, previsão de fechamento, origem e motivo de perda.

- Histórico de cada mudança de etapa.

- Agenda de atividades (visita, ligação, tarefa) por cliente e por oportunidade, com pendências e atrasadas em destaque.

## 5.5 Oportunidades automáticas

- Recompra: clientes que passaram do intervalo habitual de compra.

- Venda cruzada: marcas que clientes parecidos compram e o cliente ainda não compra.

- Queda de compra: clientes que compraram bem menos que no mesmo período anterior.

- Distância da meta: clientes e marcas com maior volume a realizar.

- Pedido parado: pedidos pendentes há muitos dias.

- Cada sugestão vira oportunidade no funil com um clique.

## 5.6 Clientes

- Lista com busca, filtros e situação de compra (ativo, em risco, sem compra).

- Ficha do cliente: compras por mês, marcas e produtos, meta, pedidos pendentes, oportunidades, atividades, notas e endereço.

## 5.7 Estoque e pedidos

- Estoque com cobertura em dias calculada sobre a saída do período escolhido (30 dias, 90 dias, 6 meses, 12 meses ou datas de início e fim).

- Faixas de cobertura clicáveis: ruptura, abaixo de 15, 30 e 60 dias, excesso e sem saída.

- Pedidos a faturar com indicadores sobre todo o filtro, estoque suficiente ou insuficiente e tempo parado.

- Filtros de várias marcas, grupos e vendedores ao mesmo tempo, busca e ordenação.

## 5.8 Mapa por região

- Mapa do Brasil com os clientes posicionados pela cidade, coloridos pela situação de compra (sem compra há mais de 180 dias em destaque).

- Oportunidades abertas por região.

- Prospects do agro (CNPJ ativo da Receita Federal) que não são clientes e estão a até 100 km de clientes atuais, com contato e atividade econômica.

- Prospect pode virar oportunidade no funil.

## 5.9 Converse com os dados (assistente de IA)

- Chat em linguagem natural sobre vendas, metas, clientes, estoque e funil, com histórico de conversas.

- O assistente só consulta as tabelas e funções liberadas no perfil dele, e as regras de linha limitam as respostas à carteira de quem pergunta.

## 5.10 Administração e aparência

- Administração (Diretoria): papel de cada usuário, vínculo com o vendedor do ERP e situação das sincronizações.

- Aparência: tema claro ou escuro e paleta de cores por usuário.

- Escopo técnico: este documento, protegido por senha e com download em Word.

# 6. Segurança e níveis de acesso

- Login nativo da plataforma; o CRM não guarda senha de usuário.

- Papéis: Diretor (empresa inteira), Gerente (vendedores ligados a ele no ERP) e Vendedor (a própria carteira). Usuário sem papel não acessa nenhuma tela.

- Liberação automática no primeiro acesso: o e-mail que coincide com o cadastro de vendedor ativo no ERP recebe o papel correspondente; os demais aguardam liberação da Diretoria.

- O alcance de cada usuário é calculado no servidor, a partir do usuário logado, em toda consulta e gravação; a tela nunca informa quem é o usuário.

- Os valores digitados nas telas são enviados ao banco como parâmetros, sem montar comandos a partir do texto do usuário.

- Credenciais do ERP ficam guardadas na integração, fora do código e das telas.

# 7. Regras de negócio

- Faturamento líquido = soma do valor das vendas sem bonificação. Já inclui as devoluções, que entram com valor negativo.

- Bonificação é analisada separadamente.

- Meta considerada: somente a meta 4 do ERP. Meta em valor = quantidade prevista × preço de referência da marca vigente no mês.

- Margem e lucro não são calculados: o custo gravado ainda não teve a base de rateio homologada pelo cliente.

# 8. Limites e requisitos não funcionais

- O serviço de consultas do ERP devolve no máximo 5.000 linhas por chamada: vendas são carregadas por mês e metas por trimestre, e a carga recusa a janela se o limite for atingido.

- Limite de 300 execuções de funções por minuto para o projeto inteiro: as telas agrupam consultas, a busca espera 300 ms após a digitação e não há atualização automática.

- Listagens paginadas.

- Interface em português, responsiva e com tema claro e escuro.

# 9. Premissas e fora do escopo

- Filtro por safra: o ERP não traz campo de safra; foi substituído por período com início e fim. Atalhos de safra dependem da definição dos meses pelo cliente.

- Prospecção: a base da Receita só traz pessoa jurídica. Produtores rurais pessoa física não aparecem como prospects.

- A base de prospects é atualizada sob demanda (a Receita publica mensalmente); não há atualização automática.

- Localização dos clientes pela cidade (centro do município), pois o ERP não tem coordenadas nem CEP preenchidos.

- Margem, lucro e comissão estão fora deste escopo.

- Integrações com outros sistemas além do ERP Sankhya estão fora deste escopo.

# 10. Estimativa de horas

Esforço total estimado: 38 horas, distribuídas em 3 fases.

| Item | Atividade | Descrição | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Fundação de dados e segurança |  |  | 15 h |
| 1.1 | Levantamento e arquitetura | Alinhamento das regras de negócio, modelo de dados misto e desenho da solução. | 2 h |
| 1.2 | Integração com o Sankhya | Autenticação OAuth, consultas via DbExplorer e mapeamento das views de venda, meta e preço por marca. | 3 h |
| 1.3 | Modelo de dados e cargas | Tabelas SNK_* e CRM_*, cargas em janelas mensais e trimestrais, regravação idempotente. | 4 h |
| 1.4 | Sincronização automática | Motor de sincronização, agendas rápida e diária, fila acionada pela tela e registro das execuções. | 3 h |
| 1.5 | Níveis de acesso e segurança | Papéis, alcance por carteira, liberação no primeiro acesso, regras de linha e proteção de parâmetros. | 3 h |
| Fase 2 — Telas e funcionalidades |  |  | 18 h |
| 2.1 | Dashboard e Análises | Indicadores 3D, filtros cruzados, detalhamento, evolução mensal, rankings e análise com sugestões. | 4 h |
| 2.2 | Metas | Meta 4 em valor e quantidade, metas x realizado e atingimento. | 2 h |
| 2.3 | Funil, oportunidades e agenda | Kanban, cadastro de oportunidade, histórico de etapas e agenda de atividades. | 3 h |
| 2.4 | Oportunidades automáticas | Recompra, venda cruzada, queda de compra, distância da meta e pedido parado. | 2 h |
| 2.5 | Clientes e ficha do cliente | Lista com situação de compra e ficha completa do cliente. | 2 h |
| 2.6 | Estoque e pedidos | Cobertura por período, faixas de cobertura, pedidos a faturar e filtros múltiplos. | 2 h |
| 2.7 | Mapa por região e prospects | Mapa do Brasil, clientes sem compra, oportunidades e carga dos CNPJs do agro da Receita a até 100 km. | 3 h |
| Fase 3 — Assistente de IA, identidade visual e entrega |  |  | 5 h |
| 3.1 | Assistente de IA | Chat "Converse com os dados", perfil de acesso do assistente e instruções de negócio. | 2 h |
| 3.2 | Identidade visual e navegação | Temas claro e escuro, paletas, menu lateral e layout responsivo. | 1 h |
| 3.3 | Testes, homologação e documentação | Conferência dos números com o ERP, testes por papel de usuário e este escopo técnico. | 2 h |
| Total |  |  | 38 h |

## Distribuição por fase

- Fase 1 — Fundação de dados e segurança: 15 horas (39%)

- Fase 2 — Telas e funcionalidades: 18 horas (47%)

- Fase 3 — Assistente de IA, identidade visual e entrega: 5 horas (13%)